Integrationstests

Einzelne GUIs

Anfang April: Design und Implementierung der grafischen Benutzeroberflächen (LoginFenster, Hauptfenster, Patientenverwaltung und Adminbereich)

Anfang bis Mitte April: Zusammenführung der Benutzeroberflächen, testen der Übergänge (außer Login zu Hauptfenster)

Mitte Mai: Testen von Login- zu Hauptfenster-Übergang -> erst testbar mit Funktion der DB (-> Userdaten)

GUI und Steuerung

Anfang April: Getrennte Entwicklung und Testen der Benutzeroberfläche und der Steuerung.

Mitte bis Ende April: Zusammenführung -> Testen

Ende April bis Mitte Juni: Hand in Hand Weiterentwicklung. GUI benutzt Methoden der Steuerung. Bedürfnisse werden anhand von Testen zunehmend aufeinander abgestimmt.

Steuerung und Datenbank

Anfang April bis Mitte Mai: Getrennte Entwicklung der Datenbank und der Steuerung. Steuerung benutzt noch leere Methoden der Klasse DBManagement

Mitte bis Ende Mai: Zusammenführung -> Testen

Ende Mai bis Mitte Juni: Hand in Hand Weiterentwicklung. Steuerung benutzt Methoden der DB. Bedürfnisse werden anhand von Testen immer mehr aufeinander abgestimmt.