Masterplan

Unit Tests

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasse | Tester | Zeitraum | Fertig? |
| PatientenManagement | Friedrich Schmidt | 17.-19.04.19 | ja |
| UpdateManagement | Hannes Huber | 27.-30.04.19 | ja |
| UserManagement | Hannes Huber | 17.-19.04.19 | ja |
| ZimmerManagement | Janes Heuberger | 06.-10.06.19 |  |
| DatabaseManagement | Janes Heuberger | 04.-06.06.19 |  |

Funktionale Tests

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anfoderung | Tester | Zeitraum | Fertig? |
| FA1 | Julia Merettig | 28.05.-16.06.19 |  |
| FA2 | Friedrich Schmidt | 28.05.-16.06.19 |  |
| FA3 | Julia Merettig | 28.05.-16.06.19 |  |
| FA4 | Friedrich Schmidt | 28.05.-16.06.19 |  |
| FA5 | Julia Merettig | 28.05.-16.06.19 | ja |
| FA6 | Hannes Huber | 28.05.-16.06.19 |  |
| FA8 | Julia Merettig | 28.05.-16.06.19 |  |