Projekt Charter SoftBed

Kunden

Bezahlend: Krankenhaus

Benutzend: Angestellte des KH

Anforderungen

-Bettenverwaltung

-Patienten auf Stationen verteilen

-Overflow-Verwaltung der Patienten

-benutzerfreundliche GUI

-Transferanfragen an andere KH

-Simulation für Test

Akzeptanzkriterien

-benutzerfreundliche GUI (90% der Tester müssen für gut befinden)

-Response-Time unter 2s

Endprodukt

-Software, die Anforderungen erfüllt

-Datenbank

Phasen

-V-Modell

Reviews

-wöchentlich mit Team

-nach jeder Phase mit Kunde

Risiken

-Falsche Verteilung der Patienten

-Datensicherheit

-Datensätze vertauscht

-Datenverlust

Deadlines

-Grobdesign -> 29.3.

-Feindesign, Implementierung -> 10.05.

-Abnahme -> 21.06.

Prioritäten

-Limitiert: Zeit

-Optimiert: Inhalt

-Akzeptiert: Kosten

Klassifizierung

-Größe: klein

-Priorität: hoch

-Risiko: mittel

-Technologie: klein-mittel

-Erfahrung: etwas neues aber Erfahrung vorhanden

-Definition: Teils definiert