Risikoanalyse

Produktrisiken:

RF1: Falsche Verteilung der Patienten

* RF1.1 User legt Patient auf die falsche Station
  + Schweregrad 3
  + Gegenmaßnahme: Bestätigungsdialog (ggf. mehrfach)
* RF1.2 Software legt Patient auf falsche Station
  + Schweregrad 4
  + Gegenmaßnahme: Überwachungssystem einbauen

RF2: Datensicherheit

* RF2.1 Unbefugter Zugriff auf Datenbank
  + Schweregrad 5
  + Gegenmaßnahmen: Verschlüsselung, Login, Rechtesystem auf DB
* RF2.2 Unbefugter Zugriff auf SoftBed-Software
  + Schweregrad 5
  + Gegenmaßnahmen: Login, Rechtesystem
* RF2.3 Datenverlust
  + Schweregrad 4
  + Gegenmaßnahmen: Backup min. einmal am Tag, Spiegeln der DB
* RF2.4 Datensätze vertauschen
  + Schweregrad 4
  + Gegenmaßnahme: Redundanz in der DB

Projektrisiken

RF3: Mitarbeiterausfall

* RF3.1 Durch Krankheit
  + Schweregrad 2
  + Gegenmaßnahme: Arbeitspaketumverteilung
* RF3.2 Durch Abbruch
  + Schweregrad 3
  + Gegenmaßnahme: gut dokumentierter Code

RF4: Fehleinschätzungen

* RF4.1 Technologie
  + Schweregrad 4
  + Gegenmaßnahme: gute Planung und Design
* RF4.2 Umfang
  + Schweregrad 3
  + Gegenmaßnahme: Nicht unbedingt nötige Features weglassen